Годы обучения по образовательной программе 2023-2027

Петрозаводский государственный университет

Институт филологии

Кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки бакалавриата

45.03.01 Филология

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Прикладная филология (Русский язык и литература)»

Форма обучения очная

Петрозаводск

2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 986 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология  (профиль «Прикладная филология (Русский язык и литература)»).

Разработчик(и):

Кузнецова Наталья Юрьевна, заместитель директора по научной работе, Институт физической культуры, спорта и туризма; доцент, кафедра туризма; специалист, Учебно-методический центр Института физической культуры, спорта и туризма; доцент, отдел подготовки и аттестации НПР; куратор, Студенческое научное общество Института физической культуры, спорта и туризма, кандидат исторических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| УК-3 Основной | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде Комментарий: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата. УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. |
| ПК-3 Основной | Способен создавать и редактировать информационные ресурсы Комментарий: Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-3 наряду с дисциплинами: Производственная редакционная практика (О), Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР (И), Цифровые методы в филологии (Н), Текстология (И), Проектный менеджмент (О), Прикладная лингвистика (О). | ПК-3.1. Осуществляет поиск информации по тематике сайта; ПК-3.2. Создает информационные материалы для сайта; ПК-3.3. Перерабатывает и редактирует тексты различной тематики. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Проектный менеджмент входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. или 108 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 108 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 34 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | - |
| Практические занятия (Пр) | 34 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | - |
| Вид промежуточной аттестации | зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 74 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инициация проекта | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | Кейс-задача; Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 2 | Основы управления проектами. Основные понятия и определения. | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | Кейс-задача; Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 3 | Завершение и презентация проекта | 50 | 0 | 6 | 0 | 44 | Тест |
| 4 | Реализация проекта | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | Кейс-задача; Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 5 | Планирование проекта | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | Кейс-задача; Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 6 | Жизненный цикл проекта | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | Кейс-задача; Коллоквиум; Тест; Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 108 | 0 | 34 | 0 | 74 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Формирование проблемного поля. Подготовка целей и задач проекта. Формирование команды проекта. Описание целевых групп по проекту. Решение комплектов кейсов. | 6 | 0 |
| 2 | 2.1 | Основы управления проектами. Основные понятия и определения. Определение понятия проект. Классификация проектов. Концепция и базовые понятия управления проектами. Искусство эффективного управления проектами. Целесообразность перехода к проектному управлению. История развития управления проектами. Актуальность управления проектами в современной России. Профессиональные организации по управлению проектами. | 6 | 0 |
| 3 | 3.1 | Вопросы для работы: Правила представления презентаций. Технические требования к оформлению проекта и его оформление. Презентация проекта | 6 | 0 |
| 4 | 4.1 | Вопросы для обсуждения: Отчеты о состоянии проекта. Контроль реализации проекта. Риски реализации проекта. Основные ошибки в проектной деятельности. Экспериментальная оценка проектной деятельности. Типовые документы реализации проекта. Правиля проекта. Оценка проекта. Уста оформлениойчивость проекта. Документы завершающего этапа проекта. Типовые документы отчетности.. | 6 | 0 |
| 5 | 5.1 | Разработка проекта. Формирование диаграммы Гантта. Методика оценки эффективности проекта. Разработка календарного плана, наполнение (мероприятия). Описание информационного сопровождения проекта. Составление бюджета проекта (внешний/внутренний, собственные/привлеченные средства). Постановка ККТ. | 4 | 0 |
| 6 | 6.1 | Вопросы для обсуждения: Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Структура проекта. Структуризация проекта. Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ. Стандартные шаги при структуризации проекта. | 6 | 0 |
| Итого: |  |  | 34 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |
| 1 | Подготовка схемы дерева целей и дерева проблем проекта. Оформление разделов по проекту: цель и задачи, актуальность и проблема»; команда проекта, целевые группы (стейкхолдеры). Подготовка к промежуточной аттестации. | 6 | 0 |
| 2 | Вопросы для самостоятельной проработки. Определение понятия проект. Классификация проектов. Концепция и базовые понятия управления проектами. Искусство эффективного управления проектами. Целесообразность перехода к проектному управлению. История развития управления проектами. Актуальность управления проектами в современной России. Профессиональные организации по управлению проектами. Чтение научной литературы | 6 | 0 |
| 3 | Самостоятельная работа над темой: Итоговое оформление всех разделов рабочей тетради по проекту Подготовка к промежуточной аттестации Подготовка проекта к защите (презентация и аргументированный доклад) Подготовка к промежуточной аттестации | 44 | 0 |
| 4 | Самостоятельная работа над вопросами: Отчеты о состоянии проекта. Контроль реализации проекта. Риски реализации проекта. Основные ошибки в проектной деятельности. Экспериментальная оценка проектной деятельности. Типовые документы реализации проекта. Правила оформления проекта. Оценка проекта. Устойчивость проекта. Документация завершающего этапа проекта. Типовые документы отчетности по проекту. Правила представления презентаций. Технические требования к оформлению проекта и его оформление. Презентация проекта Чтение научной литературы. | 6 | 0 |
| 5 | Подготовка материалов проектной заявки: краткая аннотация проекта, разделы «Количественные показатели / Качественные показатели», «Методы реализации» и «Бюджет». | 6 | 0 |
| 6 | Вопросы для самоподготовки: Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Структура проекта. Структуризация проекта. Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ. Стандартные шаги при структуризации проекта. Чтение научной литературы. | 6 | 0 |
| Итого: |  | 74 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Основная задача в рамках обучения по дисциплине - формирование компетенции компетенции. Это осуществляется на основе использования в учебном процессе  активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

В этой связи:

- программа дисциплины обеспечена презентационным материалом по всем темам;

- проведение практических занятий в процессе обучения построено на подготовке каждым обучающимся трех  проектов по схеме: "групповой проект - проект на двоих - индивидуальный проект";

- использование метода мозгового штурма при выполнении заданий по содержательному наполнению рабочей тетради проекта;

- обязательное использование технологии презентации работы проектных команд перед всей  группой с использованием метода "Три эксперта" (критик, позитивист, реалист)

- использование метода разбора конкретных проектных ситуаций.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тест; коллоквиум; кейс-задача.

Оценочные средства для текущего контроля.

Тест

Вопрос 1. Что такое проект?

- A) Постоянная деятельность организации

- B) Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата

- C) Систематическое управление бизнес-процессами

- D) Регулярная деятельность предприятия

Вопрос 2. Какие основные этапы жизненного цикла проекта выделяют?

- A) Инициация, планирование, выполнение, мониторинг и завершение

- B) Планирование, реализация, контроль, закрытие

- C) Запуск, исполнение, мониторинг, корректировка

- D) Анализ, проектирование, тестирование, внедрение

Вопрос 3. Какая из следующих классификаций проектов является наиболее распространенной?

- A) По срокам выполнения

- B) По масштабам проекта

- C) По степени сложности

- D) Все вышеперечисленные

Вопрос 4. Почему управление проектами становится актуальным в современных условиях?

- A) Для повышения эффективности бизнеса

- B) Для снижения рисков и издержек

- C) Для улучшения качества продукции и услуг

- D) Все перечисленные причины

Вопрос 5. Как формируется команда проекта?

- A) Руководителем проекта назначается группа сотрудников

- B) Руководитель выбирает специалистов исходя из потребностей проекта

- C) Формируются рабочие группы по принципу компетенции и опыта

- D) Команда собирается случайно

Вопрос 6. Какие роли могут существовать в команде проекта?

- A) Менеджер проекта, исполнитель, заказчик

- B) Исполнитель, аналитик, тестировщик

- C) Руководитель, координатор, администратор

- D) Все вышеперечисленные

Вопрос 7. Важно ли учитывать личные качества членов команды при формировании команды проекта?

- A) Это не влияет на успех проекта

- B) Личные качества важны, поскольку влияют на взаимодействие внутри коллектива

- C) Важно только наличие профессиональных знаний

- D) Личностные характеристики не учитываются вовсе

Вопрос 8. Какой стиль лидерства наиболее эффективен в управлении проектом?

- A) Авторитарный

- B) Демократический

- C) Либеральный

- D) Транзакционный

Вопрос 9. Какие ключевые документы используются при завершении проекта?

- A) Итоговый отчет, акт приемки-сдачи работ

- B) Устав проекта, бюджет проекта

- C) Диаграмма Ганта, матрица ответственности

- D) Протокол совещаний, планы встреч

Вопрос 10. Какие типовые документы разрабатываются на этапе инициации проекта?

- A) Устав проекта, техническое задание

- B) Календарный план, смета расходов

- C) Бизнес-план, финансовый отчет

- D) Отчет о проделанной работе, протокол совещаний

Вопрос 11. Какие риски рассматриваются при оценке устойчивости проекта?

- A) Финансовые риски

- B) Операционные риски

- C) Риски внешней среды

- D) Все вышеуказанные

Вопрос 12. В каком документе отражаются цели и задачи проекта?

- A) Устав проекта

- B) Итоговый отчет

- C) Техническое задание

- D) Бюджет проекта

Вопрос 13. Какие методы применяются для контроля выполнения проекта?

- A) Встречи с участниками проекта

- B) Анализ фактического состояния дел против запланированного

- C) Использование инструментов мониторинга (например, диаграммы Ганта)

- D) Все вышеперечисленные

Вопрос 14. С помощью чего проводится оценка эффективности проекта?

- A) Количественные показатели

- B) Продолжительность проекта, качество выполненных работ

- C) Степень удовлетворенности заказчика, соблюдение сроков

- D) Все вышеперечисленные

Вопрос 15. На стадии завершения проекта менеджер проекта должен выполнить следующие мероприятия…

- A) Закрытие всех открытых вопросов

- B) Передача результатов заказчику

- C) Архивирование документации

- D) Все вышеперечисленные

Вопрос 16. Какие факторы могут повлиять на устойчивость проекта?

- A) Изменение требований заказчика

- B) Появление новых технологий

- C) Внешние экономические условия

- D) Все вышеперечисленные

Ключи:

- B) Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата

- A) Инициация, планирование, выполнение, мониторинг и завершение

- D) Все вышеперечисленные

- D) Все перечисленные причины

- C) Формируются рабочие группы по принципу компетенции и опыта

- D) Все вышеперечисленные

- B) Личные качества важны, поскольку влияют на взаимодействие внутри коллектива

- B) Демократический

- A) Итоговый отчет, акт приемки-сдачи работ

- A) Устав проекта, техническое задание

- D) Все вышеуказанные

- A) Устав проекта

- D) Все вышеперечисленные

- D) Все вышеперечисленные

- D) Все вышеперечисленные

- D) Все вышеперечисленные

Коллоквиум

Оценочное средство 1 – коллоквиум

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися

1) Раздел 1. Основы управления проектами. Основные понятия и определения

Вопросы для обсуждения

1.1. Определение понятия проект

1.2. Классификация проектов

1.3. Концепция и базовые понятия управления проектами

1.4. Искусство эффективного управления проектами

1.5. Целесообразность перехода к проектному управлению

1.6. История развития управления проектами

1.7. Актуальность управления проектами в современной России

1.8. Профессиональные организации по управлению проектами

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

Дополнительная литература

- Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Ч. 1. Ресурсы организации. — 98 с.

2) Раздел 2. Жизненный цикл проекта

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме по теме.

2.1. Жизненный цикл проекта

2.2. Участники проекта

2.3. Структура проекта. Структуризация проекта

2.4. Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ

2.5. Стандартные шаги при структуризации проекта

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

3) Раздел 5. Реализация проекта

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме по теме.

5.1. Отчеты о состоянии проекта.

5.2. Контроль реализации проекта.

5.3. Риски реализации проекта.

5.4. Основные ошибки в проектной деятельности.

5.5. Экспериментальная оценка проектной деятельности

5.6. Типовые документы реализации проекта.

5.7. Правила оформления проекта.

5.8. Оценка проекта.

5.9. Устойчивость проекта.

5.10. Документация завершающего этапа проекта

5.11. Типовые документы отчетности по проекту

5.12. Правила представления презентаций.

5.13. Технические требования к оформлению проекта и его оформление.

5.14. Презентация проекта

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

Дополнительная литература

- Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко, А. В. Ругачева, Р. В. Загидуллин. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Часть 2. Инновации, практика, документация. — 81 с.

- Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622.

Кейс-задача

Оценочное средство 1 – коллоквиум

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися

1) Раздел 1. Основы управления проектами. Основные понятия и определения

Вопросы для обсуждения

1.1. Определение понятия проект

1.2. Классификация проектов

1.3. Концепция и базовые понятия управления проектами

1.4. Искусство эффективного управления проектами

1.5. Целесообразность перехода к проектному управлению

1.6. История развития управления проектами

1.7. Актуальность управления проектами в современной России

1.8. Профессиональные организации по управлению проектами

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

Дополнительная литература

- Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Ч. 1. Ресурсы организации. — 98 с.

2) Раздел 2. Жизненный цикл проекта

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме по теме.

2.1. Жизненный цикл проекта

2.2. Участники проекта

2.3. Структура проекта. Структуризация проекта

2.4. Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ

2.5. Стандартные шаги при структуризации проекта

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

3) Раздел 5. Реализация проекта

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме по теме.

5.1. Отчеты о состоянии проекта.

5.2. Контроль реализации проекта.

5.3. Риски реализации проекта.

5.4. Основные ошибки в проектной деятельности.

5.5. Экспериментальная оценка проектной деятельности

5.6. Типовые документы реализации проекта.

5.7. Правила оформления проекта.

5.8. Оценка проекта.

5.9. Устойчивость проекта.

5.10. Документация завершающего этапа проекта

5.11. Типовые документы отчетности по проекту

5.12. Правила представления презентаций.

5.13. Технические требования к оформлению проекта и его оформление.

5.14. Презентация проекта

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

Дополнительная литература

- Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко, А. В. Ругачева, Р. В. Загидуллин. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Часть 2. Инновации, практика, документация. — 81 с.

- Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622.

Оценочное средство 2 – решение комплектов задач (кейс-задача)

Комплекты задач (кейс-задача) – дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.

Типы задач и заданий:

а) позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

б) позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

Порядок получения допуска к промежуточной аттестации:

- Регулярное посещение занятий (с условием обязательной последующей отработки пропущенных занятий до зачета).

- Выполнение заданий текущего контроля: коллоквиум - «зачтено», решение комплекта задач (рабочая тетрадь) – «зачтено».

В случае неаттестации по причине невыполнения требований пп. 1, 2 обучающемуся необходимо их выполнить – отработать пропущенные занятия, знать ответы на вопросы коллоквиума, решить комплект задач.

Вопросы к зачету

- Понятие проекта, проектной деятельности.

- Сущность и особенности проектной деятельности

- История развития проектного метода.

- Типы проектов.

- Цели проектной деятельности.

- Методики целеполагания.

- Виды и формы проектов, критерии отбора.

- Организационная структура проектной деятельности.

- Система взаимоотношений участников проектной деятельности.

- Содержание проекта.

- Окружение проекта.

- Этапы проектной деятельности.

- Результат и продукт проекта.

- Правила написания проектов и оформления заявки на финансирование.

- Презентация: виды, формы, правила составления.

- Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint.

- Критерии оценки проекта.

- Информационные ресурсы, используемые при формировании проекта.

- Оформление пояснительной записки к проекту.

- Технические требования к оформлению проекта.

- Допустимые сокращения слов в текстах.

- Правила оформления титульного листа проекта.

- Оформление библиографического списка.

- Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.

- Особенности различных ролей и функций в групповом проекте.

- Интенсификация работы при работе по проекту: инкубация и мозговой штурм.

- Правила использования интеллектуальной собственности при реализации проекта.

- Методика тестирования результатов проектирования.

- Возможности интернета для самопроверки уровня проектной грамотности.

- Рейтинговая оценка проекта.

- Трудности при проектировании.

- Экспериментальная оценка проектной деятельности.

- Способы разрешения конфликтов в результате внедрения проекта.

- Программные системы, используемые в проектной деятельности.

- Области применения и преимущества проектного управления.

- Основные концепции проектной деятельности

- Стандарты в области проектной деятельности, возможность их применения в российских условиях.

- Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, проектная; их сходства и отличия.

- Основные роли участников проектной деятельности. Разделение ответственности и полномочий: заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник проекта.

- Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта.

- Процессы относящиеся к инициации и управлению рисками в инновационных проектах и программах.

- Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Гантта.

- Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта.

- Управление рисками и создание планов реагирования проекта.

- Стандарт PMBOK.

- Отчетная информация необходимая для эффективных коммуникаций по проекту.

- Закрытие проекта. Характеристики закрытия проекта.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

Оценочное средство 1 – коллоквиум

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися

1) Раздел 1. Основы управления проектами. Основные понятия и определения

Вопросы для обсуждения

1.1. Определение понятия проект

1.2. Классификация проектов

1.3. Концепция и базовые понятия управления проектами

1.4. Искусство эффективного управления проектами

1.5. Целесообразность перехода к проектному управлению

1.6. История развития управления проектами

1.7. Актуальность управления проектами в современной России

1.8. Профессиональные организации по управлению проектами

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

Дополнительная литература

- Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Ч. 1. Ресурсы организации. — 98 с.

2) Раздел 2. Жизненный цикл проекта

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме по теме.

2.1. Жизненный цикл проекта

2.2. Участники проекта

2.3. Структура проекта. Структуризация проекта

2.4. Методы структуризации проекта. Построение иерархической структуры работ

2.5. Стандартные шаги при структуризации проекта

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

3) Раздел 5. Реализация проекта

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме по теме.

5.1. Отчеты о состоянии проекта.

5.2. Контроль реализации проекта.

5.3. Риски реализации проекта.

5.4. Основные ошибки в проектной деятельности.

5.5. Экспериментальная оценка проектной деятельности

5.6. Типовые документы реализации проекта.

5.7. Правила оформления проекта.

5.8. Оценка проекта.

5.9. Устойчивость проекта.

5.10. Документация завершающего этапа проекта

5.11. Типовые документы отчетности по проекту

5.12. Правила представления презентаций.

5.13. Технические требования к оформлению проекта и его оформление.

5.14. Презентация проекта

Рекомендуемая литература

Основная литература

- Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

- Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 5-54 с. - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

- Селезнев П.С.,Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBNhtml

Дополнительная литература

- Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко, А. В. Ругачева, Р. В. Загидуллин. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Часть 2. Инновации, практика, документация. — 81 с.

- Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622.

Оценочное средство 2 – решение комплектов задач (кейс-задача)

Комплекты задач (кейс-задача) – дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.

Типы задач и заданий:

а) позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

б) позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

Порядок получения допуска к промежуточной аттестации:

- Регулярное посещение занятий (с условием обязательной последующей отработки пропущенных занятий до зачета).

- Выполнение заданий текущего контроля: коллоквиум - «зачтено», решение комплекта задач (кейс-задач) – «зачтено».

В случае неаттестации по причине невыполнения требований пп. 1, 2 обучающемуся необходимо их выполнить – отработать пропущенные занятия, знать ответы на вопросы коллоквиума, решить комплект задач.

Вопросы к зачету

- Понятие проекта, проектной деятельности.

- Сущность и особенности проектной деятельности

- История развития проектного метода.

- Типы проектов.

- Цели проектной деятельности.

- Методики целеполагания.

- Виды и формы проектов, критерии отбора.

- Организационная структура проектной деятельности.

- Система взаимоотношений участников проектной деятельности.

- Содержание проекта.

- Окружение проекта.

- Этапы проектной деятельности.

- Результат и продукт проекта.

- Правила написания проектов и оформления заявки на финансирование.

- Презентация: виды, формы, правила составления.

- Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint.

- Критерии оценки проекта.

- Информационные ресурсы, используемые при формировании проекта.

- Оформление пояснительной записки к проекту.

- Технические требования к оформлению проекта.

- Допустимые сокращения слов в текстах.

- Правила оформления титульного листа проекта.

- Оформление библиографического списка.

- Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.

- Особенности различных ролей и функций в групповом проекте.

- Интенсификация работы при работе по проекту: инкубация и мозговой штурм.

- Правила использования интеллектуальной собственности при реализации проекта.

- Методика тестирования результатов проектирования.

- Возможности интернета для самопроверки уровня проектной грамотности.

- Рейтинговая оценка проекта.

- Трудности при проектировании.

- Экспериментальная оценка проектной деятельности.

- Способы разрешения конфликтов в результате внедрения проекта.

- Программные системы, используемые в проектной деятельности.

- Области применения и преимущества проектного управления.

- Основные концепции проектной деятельности

- Стандарты в области проектной деятельности, возможность их применения в российских условиях.

- Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, проектная; их сходства и отличия.

- Основные роли участников проектной деятельности. Разделение ответственности и полномочий: заказчик, спонсор, руководитель проекта, участник проекта.

- Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта.

- Процессы относящиеся к инициации и управлению рисками в инновационных проектах и программах.

- Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Гантта.

- Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта.

- Управление рисками и создание планов реагирования проекта.

- Стандарт PMBOK.

- Отчетная информация необходимая для эффективных коммуникаций по проекту.

- Закрытие проекта. Характеристики закрытия проекта.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов (СРС) — это деятельность учащихся, которую они совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций.

Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности.
В данной учебной программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые предлагается изучить в процессе облучения по дисциплине. Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеках вуза и региона публикаций на электронных и бумажных носителях.
Самостоятельная работа студента в рамках данного курса должна заключаться в подготовке к практическим и лекционным занятиям.

СРС также включает работу с преподавателем в виде индивидуальных консультаций студентов в течении семестра и групповые перед зачет.
Самостоятельная работа без преподавателя включает по данной дисциплине выполнение практических самостоятельных работ по заданной тематике - заполнение рабочих тетрадей по своим проектам, а также подготовка  презентаций и докладов на защиту своего проекта.

Организация и собственно осуществление самостоятельной работы студентов сопровождается контролем и оценкой ее результатов.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется на основе двух форм:

- самоконтроль и самооценка студента;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.

Качественными критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умения студента использовать теоритические знания при выполнении практических задач;

- сформированность знаний и навыков по курсу;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- владение специальной терминологией и грамотной устной (письменной) речью в проектной сфере;

- оформление материала в соответствие с требованиями.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Данная дисциплина включает аудиторные занятия (практические занятия) в объеме 34 часа и самостоятельную работу – в объеме 38 часов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обучающиеся включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, благодаря чему легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения; активности обучаемых, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи.

Для формирования проектной компетенции применяются следующие схемы работы над проектом: групповой проект, проект на двоих человек, индивидуальный проект.

При изложении лекционного материала, так и на практических занятиях применяется итерационный метод. Итерации на начальном этапе фокусируются на определения проектного поля и с описания конкретных проблем, решению/снижению остроты которых посвящен проект. Дальнейшая работа происходит с применением рабочей тетради, где пошагово заполняются 19 разделов: "Название проекта", "Команда проекта", "География проекта", "Начало реализации/Окончание реализации проекта", "Краткая аннотация", "Основные целевые группы", "Проблема", "Основная цель", "Название проекта", "Задачи проекта", "Методы реализации", "Количественные показатели / Качественные показатели", "Смета затрат", "Мультипликативность", "Опыт успешной реализации", "Партнеры проекта и собственный вклад", "Информационное сопровождение проекта", "Дополнительная информация о проекте", "Документы подтверждающие расходы по проекту".

В процессе обучения используется текущий контроль: регулярное представление и презентация текущего изучаемого раздела, а также консультационная поддержка преподавателем.

При проведении практических занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки группы, предлагать вопросы и задания, которые посильны для самостоятельной подготовки студентов. Наибольшие трудности у студентов при изучении данной дисциплины вызывают разделы, связанные с постановкой целей и задач, а также  с выявлением проблематики проекта. В связи с этим преподавателям необходимо акцентировать внимание на правильности составления данных разделов.

Важной частью подготовки  студента является   самостоятельная работа.  При этом преподаватель:

- создаёт методическое обеспечение своей дисциплине: УМК (учебно-методический комплекс, программу и график изучения дисциплины, контрольные тесты для проведения и проверки самостоятельной работы, используя при этом возможности информационных технологий);

- оказывает помощь студентам в организации самостоятельной работы;

- стимулирует интерес студента к углубленному изучению дисциплины;

- определяет объём заданий для самостоятельной работы в соответствии с программой;

- осуществляет контроль за самостоятельной работой по учебной дисциплине.

Итоговый контроль включает сдачу полностью оформленной рабочей тетради и представление финальной презентации проекта.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

Коновалов А.П. Проектный менеджмент: основы разработки проекта : учебное пособие для студентов / А. П. Коновалов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 18 с.

Ньютон Р., Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 180 - URL: с.: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961453799.html

Селезнев П.С., Управление социальными проектами [Электронный ресурс] / Селезнев П.С., Жук С.С. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с. - URL: : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211395.htm

8.2. Дополнительная литература:

Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Ч. 1. Ресурсы организации. — 98 с.Коновалов А.П. Экономика предпринимательства : учебное пособие для студентов : в 2 ч. / А. П. Коновалов, Д. С. Терещенко, А. В. Ругачева, Р. В. Загидуллин. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. Часть 2. Инновации, практика, документация. — 81 с.Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

https://trello.com/ - Trello - Программа для управления проектами

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Дата «_____» _________ 2023 г.